|  |
| --- |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
| о реализации муниципальной целевой Программы**«Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений образования****Рыбинского муниципального района на 2013 – 2015 годы» за 2015 год** |
| 1. Информация о результатах и финансировании МЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| Наимено-вание (единица измерен.) | план | факт | ФБ | [ОБ](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser50%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%A2%D0%91%202015%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%209.xls#RANGE!Par2155) | МБ  |
|   |   | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2. Реконструкция зданий и развитие материально -технической базы образовательных учреждений**  | учрежд. | **41** | **36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2141,80** | **2071,80** |  |
| 2,3 | Открытие дошкольной группы в Покровском детском саду | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 910,46 | 910,46 |   |
| 2,4 | Реконструкция спортивной площадки, спортзала в МОУ Болтинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 528,42 | 528,42 |   |
| 2,5 | Оснощение спортзала оборудованием Глебовская СОШ. | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 170,92 | 170,92 |   |
| 2,8 | Оборудование рабочих мест (бухгалтерская программа "Смета") | учрежд. | 38 | 33 |   |   |   |   | 532,00 | 462,00 |   |
|   |  в дошкольных учреждениях | учрежд. | 14 | 11 |   |   |   |   | 196,00 | 154,00 |   |
|   |  в образовательных учреждениях | учрежд. | 24 | 22 |   |   |   |   | 336,00 | 308,00 |   |
| **3. Создание условий безопастности (антитеррористические мероприятия)** | учрежд. | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149,90** | **149,90** |  |
| 3.2 | Восстановление (замена и ремонт) ограждения в учреждениях общего образования, Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 149,90 | 149,90 |   |
| **4. Выполнение предписаний Роспотребнадзора** | учрежд. | **31** | **31** | **0,00** | **0,00** | **2033,50** | **582,38** | **11511,40** | **11496,50** |  |
| **4.1** | **Дошкольные учреждения** |   | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 196,47 | 2149,75 | 2144,87 |   |
| 4.1.1 | Строительство теневых навесов детский сад п.Октябрьский | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 600,00 | 599,10 |   |
| 4.1.3 | Ремонт и реконструкция пищеблоков детский сад п.Ермаково | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 400,00 | 396,91 |   |
| 4.1.5 | Ремонт кровли  | учрежд. | 3 | 3 |   |   |   |   | 949,75 | 949,00 |   |
|  детский сад п.Тихменево |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 200,00 | 199,80 |   |
| детский сад п.Костино |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 150,00 | 149,50 |   |
| детский сад п.Судоверфь "Солнышко" |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 599,75 | 599,70 |   |
| 4.1.11 | Ремонт медицинского блока детский сад п.Погорелка | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 200,00 | 199,86 |   |
| 4.1.13 | Ремонт асфальтового покрытия детский сад п.Ермаково | учрежд. | 1 | 1 |   |   | 200,00 | 196,47 |   |   |   |
| **4.2** | **Общеобразовательные учреждения** |  | **24** | **24** | **0,00** | **0,00** | **1833,50** | **385,91** | **9361,65** | **9351,63** |  |
| 4.2.1 | Ремонт пищеблоков | учрежд. | 3 | 3 |   |   |   |   | 3944,50 | 3944,50 |   |
| Песоченская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1999,00 | 1999,00 |   |
| Николо-Кормская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1498,40 | 1498,40 |   |
| Глебовская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 447,10 | 447,10 |   |
| 4.2.4 | Ремонт туалетов, ремонт водовода, замена канализации | учрежд. | 2 | 2 |   |   |   |   | 763,75 | 763,74 |   |
| Милюшинская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 513,78 | 513,78 |   |
| Николо-Кормская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 249,97 | 249,96 |   |
| 4.2.5 | Ремонт крыльца Октябрьская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   | 400,00 |   | 248,10 | 238,10 |   |
| 4.2.6 | Восстановление теневых навесов (ремонт старых) Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 149,74 | 149,73 |   |
| 4.2.7 | Ремонт кровли | учрежд. | 5 | 5 |   |   | 86,00 | 86,00 | 1727,16 | 1727,16 |   |
| Николо-Кормская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 299,76 | 299,76 |   |
| Болтинская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 246,97 | 246,97 |   |
| Арефинская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 546,73 | 546,73 |   |
| Середневская ООШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 120,00 | 120,00 |   |
| Ломовская СОШ |   | 1 | 1 |   |   | 86,00 | 86,00 | 513,70 | 513,70 |   |
| 4.2.12 | Замена окон, ремонт холла | учрежд. | 3 | 3 |   |   | 1000,00 |   | 249,84 | 249,84 |   |
| Ермаковская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 199,90 | 199,90 |   |
| Середневская ООШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 49,94 | 49,94 |   |
| Песоченская СОШ |   | 1 | 1 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |
| 4.2.13 | Ремонт потолков Каменниковская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 188,06 | 188,06 |   |
| 4.2.14 | Замена входных дверей Милюшинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   | 47,50 |   | 2,50 | 2,50 |   |
| 4.2.15 | Ремонт кладовой Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 150,30 | 150,30 |   |
| 4.2.16 | Ремонт полов | учрежд. | 2 | 2 |   |   |   |   | 248,80 | 248,80 |   |
| Покровская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 36,80 | 36,80 |   |
| Назаровская ООШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 212,00 | 212,00 |   |
| 4.2.17 | Освещение спортзала Болтинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   | 300,00 | 299,91 |   |   |   |
| 4.2.18 | Ремонт обеденного зала Песоченская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 999,60 | 999,60 |   |
| 4.2.19 | Ремонт цокольного этажа начальная школа-детский сад п. Красная Горка | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 593,80 | 593,80 |   |
| 4.2.20 | Ремонт кабинета Арефинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 95,50 | 95,50 |   |
| **5. Выполнение предписаний Госпожнадзора** | учрежд. | **6** | **6** | **0,00** | **0,00** | **946,91** | **0,00** | **1583,67** | **1571,87** |  |
| **5,1** | **Дошкольные учреждения** | учрежд. | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **788,20** |  |
| 5.1.1 | Оборудование эвакуационных выходов детский сад п.Судоверфь | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 800,00 | 788,20 |   |
| **5.2** | **Общеобразовательные учреждения** | **учрежд.** | **5** | **5** | **0,00** | **0,00** | **946,91** | **0,00** | **783,67** | **783,67** |  |
| 5.2.1 | Оборудование эвакуационных выходов Шашковская ОО  | учрежд. | 1 | 1 |   |   |   |   | 333,88 | 333,88 |   |
| 5.2.2 | Модернизация АПС | учрежд. | 4 | 4 |   |   | 946,91 | 0,00 | 449,79 | 449,79 |   |
| Сретенская СОШ |   | 1 | 1 |   |   | 92,39 |   | 4,86 | 4,86 |   |
| Болтинская СОШ |   | 1 | 1 |   |   | 379,69 |   | 19,98 | 19,98 |   |
| Каменниковская СОШ |   | 1 | 1 |   |   | 474,83 |   | 24,99 | 24,99 |   |
| Ломовская СОШ |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 399,96 | 399,96 |   |
| **6. Содержание школьных автобусов** | учрежд. | **17** | **17** |  |  | **0,00** | **0,00** | **1187,69** | **1181,32** |  |
| 5.1 | Ремонт и ТО школьных автобусов | учрежд. | 17 | 17 |   |   |   |   | 1187,69 | 1181,32 |   |
|   | **Итого по МЦП** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **2980,41** | **582,38** | **16574,46** | **16471,39** |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1. | Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные и текущие ремонты, созданы условия безопасности | % | 100 | 90 | 90 |
| 2. | Количество образовательных учреждений, в которых выполнены предписания Роспотребнадзора | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество образовательных учреждений, в которых выполнены предписания Госпожнадзора | % | 100 | 100 | 90 |

 Начальник Управления образования И.В.Комарова

 Бобков Михаил Юрьевич, 213109