|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | |
| о реализации муниципальной целевой Программы  **«Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений образования**  **Рыбинского муниципального района на 2013 – 2015 годы» за 2015 год** | | | | | | | | | | | |
| 1. Информация о результатах и финансировании МЦП | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| Наимено-вание (единица измерен.) | план | факт | ФБ | | [ОБ](file:///C:\Users\user50\Desktop\отчет%20МЦП%20МТБ%202015%20Приложение%209.xls#RANGE!Par2155) | | МБ | |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2. Реконструкция зданий и развитие материально -технической базы образовательных учреждений** | | учрежд. | **41** | **36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2141,80** | **2071,80** |  |
| 2,3 | Открытие дошкольной группы в Покровском детском саду | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 910,46 | 910,46 |  |
| 2,4 | Реконструкция спортивной площадки, спортзала в МОУ Болтинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 528,42 | 528,42 |  |
| 2,5 | Оснощение спортзала оборудованием Глебовская СОШ. | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 170,92 | 170,92 |  |
| 2,8 | Оборудование рабочих мест (бухгалтерская программа "Смета") | учрежд. | 38 | 33 |  |  |  |  | 532,00 | 462,00 |  |
|  | в дошкольных учреждениях | учрежд. | 14 | 11 |  |  |  |  | 196,00 | 154,00 |  |
|  | в образовательных учреждениях | учрежд. | 24 | 22 |  |  |  |  | 336,00 | 308,00 |  |
| **3. Создание условий безопастности (антитеррористические мероприятия)** | | учрежд. | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149,90** | **149,90** |  |
| 3.2 | Восстановление (замена и ремонт) ограждения в учреждениях общего образования, Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 149,90 | 149,90 |  |
| **4. Выполнение предписаний Роспотребнадзора** | | учрежд. | **31** | **31** | **0,00** | **0,00** | **2033,50** | **582,38** | **11511,40** | **11496,50** |  |
| **4.1** | **Дошкольные учреждения** |  | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 196,47 | 2149,75 | 2144,87 |  |
| 4.1.1 | Строительство теневых навесов детский сад п.Октябрьский | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 600,00 | 599,10 |  |
| 4.1.3 | Ремонт и реконструкция пищеблоков детский сад п.Ермаково | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 400,00 | 396,91 |  |
| 4.1.5 | Ремонт кровли | учрежд. | 3 | 3 |  |  |  |  | 949,75 | 949,00 |  |
| детский сад п.Тихменево |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 200,00 | 199,80 |  |
| детский сад п.Костино |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 150,00 | 149,50 |  |
| детский сад п.Судоверфь "Солнышко" |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 599,75 | 599,70 |  |
| 4.1.11 | Ремонт медицинского блока детский сад п.Погорелка | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 200,00 | 199,86 |  |
| 4.1.13 | Ремонт асфальтового покрытия детский сад п.Ермаково | учрежд. | 1 | 1 |  |  | 200,00 | 196,47 |  |  |  |
| **4.2** | **Общеобразовательные учреждения** |  | **24** | **24** | **0,00** | **0,00** | **1833,50** | **385,91** | **9361,65** | **9351,63** |  |
| 4.2.1 | Ремонт пищеблоков | учрежд. | 3 | 3 |  |  |  |  | 3944,50 | 3944,50 |  |
| Песоченская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1999,00 | 1999,00 |  |
| Николо-Кормская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1498,40 | 1498,40 |  |
| Глебовская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 447,10 | 447,10 |  |
| 4.2.4 | Ремонт туалетов, ремонт водовода, замена канализации | учрежд. | 2 | 2 |  |  |  |  | 763,75 | 763,74 |  |
| Милюшинская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 513,78 | 513,78 |  |
| Николо-Кормская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 249,97 | 249,96 |  |
| 4.2.5 | Ремонт крыльца Октябрьская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  | 400,00 |  | 248,10 | 238,10 |  |
| 4.2.6 | Восстановление теневых навесов (ремонт старых) Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 149,74 | 149,73 |  |
| 4.2.7 | Ремонт кровли | учрежд. | 5 | 5 |  |  | 86,00 | 86,00 | 1727,16 | 1727,16 |  |
| Николо-Кормская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 299,76 | 299,76 |  |
| Болтинская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 246,97 | 246,97 |  |
| Арефинская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 546,73 | 546,73 |  |
| Середневская ООШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |  |
| Ломовская СОШ |  | 1 | 1 |  |  | 86,00 | 86,00 | 513,70 | 513,70 |  |
| 4.2.12 | Замена окон, ремонт холла | учрежд. | 3 | 3 |  |  | 1000,00 |  | 249,84 | 249,84 |  |
| Ермаковская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 199,90 | 199,90 |  |
| Середневская ООШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 49,94 | 49,94 |  |
| Песоченская СОШ |  | 1 | 1 |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Ремонт потолков Каменниковская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 188,06 | 188,06 |  |
| 4.2.14 | Замена входных дверей Милюшинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  | 47,50 |  | 2,50 | 2,50 |  |
| 4.2.15 | Ремонт кладовой Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 150,30 | 150,30 |  |
| 4.2.16 | Ремонт полов | учрежд. | 2 | 2 |  |  |  |  | 248,80 | 248,80 |  |
| Покровская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 36,80 | 36,80 |  |
| Назаровская ООШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 212,00 | 212,00 |  |
| 4.2.17 | Освещение спортзала Болтинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  | 300,00 | 299,91 |  |  |  |
| 4.2.18 | Ремонт обеденного зала Песоченская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 999,60 | 999,60 |  |
| 4.2.19 | Ремонт цокольного этажа начальная школа-детский сад п. Красная Горка | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 593,80 | 593,80 |  |
| 4.2.20 | Ремонт кабинета Арефинская СОШ | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 95,50 | 95,50 |  |
| **5. Выполнение предписаний Госпожнадзора** | | учрежд. | **6** | **6** | **0,00** | **0,00** | **946,91** | **0,00** | **1583,67** | **1571,87** |  |
| **5,1** | **Дошкольные учреждения** | учрежд. | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **788,20** |  |
| 5.1.1 | Оборудование эвакуационных выходов детский сад п.Судоверфь | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 800,00 | 788,20 |  |
| **5.2** | **Общеобразовательные учреждения** | **учрежд.** | **5** | **5** | **0,00** | **0,00** | **946,91** | **0,00** | **783,67** | **783,67** |  |
| 5.2.1 | Оборудование эвакуационных выходов Шашковская ОО | учрежд. | 1 | 1 |  |  |  |  | 333,88 | 333,88 |  |
| 5.2.2 | Модернизация АПС | учрежд. | 4 | 4 |  |  | 946,91 | 0,00 | 449,79 | 449,79 |  |
| Сретенская СОШ |  | 1 | 1 |  |  | 92,39 |  | 4,86 | 4,86 |  |
| Болтинская СОШ |  | 1 | 1 |  |  | 379,69 |  | 19,98 | 19,98 |  |
| Каменниковская СОШ |  | 1 | 1 |  |  | 474,83 |  | 24,99 | 24,99 |  |
| Ломовская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 399,96 | 399,96 |  |
| **6. Содержание школьных автобусов** | | учрежд. | **17** | **17** |  |  | **0,00** | **0,00** | **1187,69** | **1181,32** |  |
| 5.1 | Ремонт и ТО школьных автобусов | учрежд. | 17 | 17 |  |  |  |  | 1187,69 | 1181,32 |  |
|  | **Итого по МЦП** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **2980,41** | **582,38** | **16574,46** | **16471,39** |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1. | Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные и текущие ремонты, созданы условия безопасности | % | 100 | 90 | 90 |
| 2. | Количество образовательных учреждений, в которых выполнены предписания Роспотребнадзора | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество образовательных учреждений, в которых выполнены предписания Госпожнадзора | % | 100 | 100 | 90 |

Начальник Управления образования И.В.Комарова

Бобков Михаил Юрьевич, 213109