ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Рыбинского муниципального района

«Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»  на 2014-2023 годы

за  2020 год

ответственный исполнитель-Управление по культуре, молодежи и спорту

администрации Рыбинского муниципального района,

Пантелеев В.В.-начальник Управления по культуре, молодежи и спорту

администрации  Рыбинского муниципального района

Электронный адрес размещения отчета в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| № п\п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | БП |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014-2023 годы | 150.0 | 150.0 | 27 434.8 | 27 434.8 | 56 860.8 | 56 453.6 | 729.5 | 729.5 |  |
| 2 | Основные мероприятия по укреплению и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2016-2023 годы | 11 392.3 | 11 392.3 | 8 133.9 | 7 538.3 | 5 204.9 | 5 159.7 | - | - |  |
| 2.1 | Задача 1. «Выполнение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | МУК «Каменниковский ЦД»,всего: -капитальный ремонт здания -аварийный ремонт плоской кровли -ремонт стен в фойе -работы по технадзору -ПСД на ремонт фасада | 11 392.3 11 392.3 | 11 392.3 | 4 653.2 4 653.2 | 4653.2 | 1225.5 844.5 31.1 170.6 72.4 106.9 | 1225.5 844.5 31.1 170.6 72.4 106.9 |  |  |  |
| 2.1.2 | МУК «Назаровский КДК» ,всего: -ремонт кровли,ремонт наружной стены, отмостки, кровли и козырьков |  |  |  |  | 437.0 | 436.7 |  |  |  |
| 2.1.3 | МУК «Покровский ЦД»: д. Никольское -ремонт библиотеки -частичный ремонт кровли -Создание мемориального комплекса воинам-землякам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны в с. Никольское: установка мемориальных плит, создание площадки для мемориального комплекса |  |  | 462.9 | 462.9 | 431.3 247.5 183.8 114.2 | 431.3 247.5 183.8 100,4 |  |  |  |
| 2.1.4. | МУК «Арефинский КДК», всего: -частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 235.0 | 235.0 |  |  |  |
| 2.1.5 | МУК «Сретенский КДК»: -ремонт кровли |  |  |  |  | 54.0 | 53.9 |  |  |  |
|  | МУК «Дюдьковский ЦД», всего: -ремонт фасада и кровли -замена оконного блока в фойе |  |  |  |  | 150.0 97.8 52.2 | 150.0 97.8 52.2 |  |  |  |
|  | МУК «Ермаковский ЦД»,всего: -ремонт балкона и фасада здания; -ремонт крыльца здания; -замена дверей центрального входа; -замена дверей в здании; -оборудование пандуса -разработка ПСД |  |  |  |  | 582.5 99.2 99.8 125.0 148.0 98.5 12.0 | 582.5 99.2 99.8 125.0 148.0 98.5 12.0 |  |  |  |
|  | МУК «Судоверфский КДК», всего д.Свингино -Капитальный ремонт фасада здания: -облицовка фасадов -дополнительные работы по облицовке фасада -замена оконных блоков из ПВХ и облицовка проемов -разработка ПСД п.Судоверфь, д. Свингино |  |  | 2 422.2 2 422.2 | 2 422.2 2 422.2 | 1 036.0 146.9 294.1 430.5 164.5. | 1010.4 142.3 277.5 426.1 164.5 |  |  |  |
|  | МУК «Методический центр»: -ремонт помещений |  |  | - |  | 55.0 | 54.7 |  |  |  |
|  | МУК «Тихменевский ЦД»: -ремонт помещений |  |  | 595.6 | 0 | - | - |  |  |  |
|  | Итого по задаче: | 11 392.3 | 11 392.3 | 8 133.9 | 7 538.3 | 4320.5 | 4280.4 | - | - |  |
| 2.2.1 | Задача 2. «Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | МУК «Ермаковский ЦД»: -огнезащитная обработка |  |  |  |  | 275.0 | 275.0 |  |  |  |
| 2.2.3 | МУК «Октябрьский КДК»: -установка противопожарных дверей |  |  |  |  | 134.0 | 134.0 |  |  |  |
| 2.2.4 | МУК «Назаровский КДК», Шашковский ДК, -замена 2-х пожарных лестниц |  |  |  |  | 309.5 | 309.5 |  |  |  |
| 2.2.5 | МУК «Глебовский ЦД», -восстановление противопожарной системы |  |  |  |  | 50.0 | 50.0 |  |  |  |
| 2.2.6 | МУК «Сретенский КДК», -приобретение огнетушителей |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  |
| 2.2.7 | МУК « Судоверфский КДК», -расчет огнетушителей, приобретение огнетушителей. |  |  |  |  | 60.4 | 60.4 |  |  |  |
| 2.2.8 | Итого по задаче: | - | - | - | - | 834.4 | 834.4 | - | - |  |
|  | Задача 3. «Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | МУК «Судоверфский КДК» -приобретение ноутбука |  |  |  |  | 50.0 | 44.9 |  |  |  |
|  | Итого по задаче: | - | - | - | - | 50.0 | 44.9 | - | - | - |
| 3. | План мероприятий по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Продвижение туристических возможностей района, совершенствование их информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство (реконструкция) объектов, обеспечивающих инфраструктуры, входящие в состав инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров | 26 281.5 | 0 | 10734.7 | 0 | 0 | 0 | 565.00 | 0 | Отсутствие финансирования Глебовского СП |
|  | Итого по задаче | 26 281.5 | 0 | 10734.7 | 0 | 0 | 0 | 565.00 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 37 823.8 | 11 542,3 | 46 303.4 | 34 973.1 | 62 065.7 | 61 613.3 | 1 294.5 | 729.5 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | Фактическое на 01.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2023 годы |  |  |  |  |
| Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры | единица | 3 430 | 2 732 | 2 501 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | единица | 170 000 | 96 494 | 97 516 |
| Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения | процент | 15 | 14.8 | 14.8 |
| Количество районных общественно-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества | единица | 20 | 16 | 20 |
| Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения | процент | 44 | 44 | 44 |
| Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) | единица | 20 | 50 | 50 |
| Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов | процент | 100 | 100 | 100 |
| Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг | человек | 90 | 83 | 83 |
| Основные мероприятия по укреплению и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2016-2023 годы |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в хорошем состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 40 | 75 | 75 |
| Доля зданий муниципальных учреждений культуры, соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры | процент | 26 | 75 | 75 |
| Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015-2023 год |  |  |  |  |
| Количество новых объектов туристического показа | единица | 2 | 2 | 1 |
| Количество новых интерактивных программ, маршрутов | единица | 2 | 3 | 3 |
| Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района | единица | 7 | 8 | 4 |
| Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов | единица | 14 | 15 | 5 |

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в  муниципальную программу:

| Наименование программы | Перечень изменений | Причина изменений |
| --- | --- | --- |
| Постановление администрации от 04.08.2014 № 1441 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2023 годы |  |  |
|  | Постановление администрации от 12.02.2020 № 205 | В соответствии с решениями МС от 12.12.2019 № 533 от 19.12.2019 № 534 от 23.01.2020 № 541 |
|  | Постановление администрации от 31.03.2020 № 421 | В соответствии с решением МС от 19.03.2020 № 568 |
|  | Постановление администрации от 30.06.2020 № 683 | В соответствии с решением МС от 26.05.2020 № 579 |
|  | Постановление администрации от 24.09.2020 № 1093 | В соответствии с решением МС от 27.08.2020 № 620 |
|  | Постановление администрации от 01.02.2021 № 85 | В соответствии с решениями МС от 26.11.2020 № 14 от 17.12.2020 № 21 от 17.12.2020 № 22 |

Заместитель начальника Управления

по культуре, молодежи и спорту

администрации Рыбинского

муниципального  района                                                                                                                               Л.Ю. Загаданова